合肥市滨湖新区嘉玉中学施工联合体

施工补充协议
编号：                
牵头人：中国建筑第五工程局有限公司（以下简称“甲方”）
统一信用代码：91430000183764483Y
成员：安徽昌达路桥工程集团有限公司 （以下简称“乙方”）
统一信用代码：913401247690154476 
为了顺利推进合肥市滨湖新区嘉玉中学施工总承包项目（以下简称“本项目”）建设，根据本项目招投标文件相关内容，遵循平等、自愿、公平和诚实信用、互惠互利的原则，经甲乙双方友好协商，围绕项目联合体施工事宜，达成如下协议：

第一条 项目概况
本工程项目名称：合肥市滨湖新区嘉玉中学施工总承包项目；工程范围及数量：本项目图纸、清单以及变更所示全部内容；工程地点：合肥市包河区烟墩街道嘉陵江路与玉龙路交口东北角
项目管理机构

成立“合肥市滨湖新区嘉玉中学？？？项目管理部”
项目管理人员

    甲方派驻项目管理人员项目执行经理、技术负责人、项目指挥长（兼职）、商务经理（兼职）、料账员（兼职）、财务负责人（兼职），其余人员由乙方按照建设单位要求配备；
工程量划分

根据本项目投标时《联合体协议书》约定，中标后，甲、乙双方按6.5：3.5划分工程量。
工程量管理

甲乙双方按各自占比与劳务、专业分包、设备、材料供应商签订合同；甲方承包范围内劳务、专业分包、设备、材料供应商由乙方进行推荐，并协助甲方完善相关程序。

第六条工程款管理

本项目工程款由甲乙双方共同申请，按照6.5:3.5汇入双方为本工程项目设立的各自专用账户。
第七条工程费用管理及支付

甲乙双方优化工程款支付程序，工程款进入本项目专业账户后，三个工作日内？支付劳务队伍、设备、材料供应商；

甲方工程管理费按照扣除暂列金后70%的3%计取，乙方按照在每月工程款到账后一个月内支付?
项目前期费用，如标书制作费、招标代理费、造价咨询费、BIM制作费用等，共计？？？元，根据工程量占比进行各自承担，乙方在协议签订完成后一周内支付至甲方相应账户。（五局意见五局不承担此部分费用）
    4、甲方派驻的管理人员项目执行经理（年薪32万/年）、技术负责人（年薪32万/年）的工资由乙方全额承担，项目指挥长（兼职）、商务经理（兼职）、料账员（兼职）、财务负责人（兼职）（所有兼职人员工资按32万/年包干）；(昌达意见所有现场人员按64万/年包干)
第八条 双方责任

      1 、甲方派驻项目经理和技术负责人，接受建设单位管理，配合乙方进行施工现场管理；

甲方配合乙方共同做好本工程建设单位及相关部门的协调工作，确保顺利施工；
双方制作联合体项目印章（采用电子控制印章用印范围补充），由甲方负责保管，甲乙双方用印各自审批流程，甲方保证用印及时性；
配合乙方办理工程开、竣工验收手续及竣工结算等相关手续。

5、乙方全部主导本项目施工，配合甲方完成项目建设的相关程序；
      6、甲乙双方应按月足额发放农民工工资,按业主及政府的劳务管理办法，做好劳务用工“实名制”管理工作；因一方原因导致农民工上访导致甲方分公司总经理、乙方公司法人被约谈事件，每发生一次处罚10万元，从当期工程款扣除。

7、甲方对施工现场项目管理及财务管理进行定期或不定期的检查、监督，对存在的问题甲方有权提出整改意见和措施，乙方无条件贯彻执行。进场材料由甲方参与进行验收、见证取样；

8、双方相互配合上级单位现场检查工作，并根据检查单位要求做好现场迎检工作。
   第九条奖励

 1、因本项目获得的专项奖励由乙方奖励给现场管理人员。
2、因本项目所申报的奖项、奖杯、信用评价等，由乙方享有，甲方配合；
第十条 保密条款
7.1双方承诺：不以任何方式，包括口头或书面，向联合体成员以外单位或个人透露有关本协议及双方各自的任何信息；任何与承诺相反的行为将被视为违反保密责任，应当承担相应的违约责任。
7.2本条规定的保密责任不因任何一方没有签署本协议、退出本协议、违约不履行本协议或本协议履行完毕而终止，双方将负有保密责任直至保密信息已经为公众所知。
第十一条 争议
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决。协商不成的，依法向本项目所在地人民法院起诉。
第十二条  协议期限及终止

自2023年2月起至项目质量保修期结束，具体时间，依据本工程实际实施时间一致。
本协议在本工程项目竣工验收并办理完决算，并经甲、乙双方对工程资金核算确认无争议后终止。
第十三条 附则
1、 本协议未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。
2 、本协议经甲乙双方签字后生效。
甲方（签字）：                              乙方（签字）：                       
委托代理人：（签字）                 委托代理人：（签字）
联系电话：                                 联系电话：

               签署时间：          年      月     日


